## Slide 1: Презентация Проекта
“In the Nolands”

## Slide 2: Резюме проекта
Туркин А. И.
Ревякин Д.В.
Тихонов И.К.
Барматин Е.Е.
Былинкина Ю.К.
Название проекта: Альфа версия визуальной новеллы «In the Noland»
Место/сфера реализации: Gamedev
Команда проекта

## Slide 3: Примеры спрайтов и общего сеттинга

## Slide 4
Описание проекта
Проект представляет собой создание альфа-версии видео игры с демонстрацией возможностей команды для последующей онлайн публикации и привлечения инвесторов.
Требования к проекту и продукту
Реализация альфа-версии визуальной новеллы к срокам окончания проекта. Отсутствие ошибок в тексте, спрайты в одной стилистике.
Цель и задачи проекта Разработать альфа-версию визуальной новеллы, используя движок “Renpi” и нейросети для генерации изображений, за 3 месяца.

## Slide 5: Процедуры сотрудничества между участниками проекта

## Slide 6: Иерархическая структура работ проекта

## Slide 7: Диаграмма Ганта
Chart: Сетевой график
| Сюжетная часть | Прописывание характеров персонажей | Прописывание синопсиса сюжета | Прописывание сцены "Сон" | Прописывание сцены "Квартира" | Визуальная часть | Изучение документации Stable Difffusion | Генерация и обработка 3 спрайтов персонажей | Генерация и обработка 6 спрайтов бэкграунда | Музыкальная часть | Изучение документации FL Studio | Синхронизация инструментов под настроение в сценах | Написание трека для сцены "Сон" | Написание трека для сцены "Квартира" | Написание кода | Изучение документации Renpy | Составление структурной схемы | Создание сцены "Сон" | Создание сцены "Квартира"
 | 44896 | 44896 | 44899 | 44901 | 44903 | 44905 | 44905 | 44907 | 44909 | 44905 | 44905 | 44906 | 44907 | 44909 | 44911 | 44911 | 44912 | 44913 | 44915
 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2

## Slide 8: Заключение и выводы
1. Благодаря этой работе мы научились достигать более высоких целей в меньшее время. 2. Мы поняли, как правильно определить расходы и риски, а также как принимать наилучшие решения. 3. Мы осознали, насколько важно грамотно распределить и координировать работу команды. 4. Мы научились адаптироваться к изменениям в процессе разработки проекта.